TRABALHO INTERDISCIPLINAR: APLICAÇÕES WEB

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Introdução do Programa

Problema: Necessidade de padronização e compartilhamento de informações no meio organizacional.

Objetivo: Criação de um programa no qual aporte a produtividade, qualidade e informações de processos organizacionais.

Público-alvo: Empresas Médio-Grande Porte

Desenvolvimento do Programa

| Data: | 08/03/2022 |
| --- | --- |
| Participantes: | Hugo Leonardo de Almeida Lopes |
|  | Kathleen Pfeifeer Carmona de Almeida |
|  | Lorena Moreno de Freitas |

- Definição do Tema (Programa de Processos e Procedimentos);

- Realizar esboço em Excel do MENU e demais aplicações no programa;

- Criar uma cadeia “Fluxo de Operação”

Lider: Kathleen Pfeifeer

Redator: Hugo Leonardo

Apoio: Lorena Moreno

Benefícios do programa

- Conhecimento compartilhado entre as áreas;

- Manuais de procedimentos operacionais;

- Pessoas chaves (Suporte);

| Data: | 15/03/2022 |
| --- | --- |
| Participantes: | Hugo Leonardo de Almeida Lopes |
|  | Kathleen Pfeifeer Carmona de Almeida |
|  | Lorena Moreno de Freitas |

- Qual linguagem utilizar? (HTML – CSS)

- Tipo de programa?

- Dashboard – Ideia Inicial (PPT)

- Disciplinas de Ênfase: Algoritmo, Introdução a computação, Desenvolvimento WEB

| Data: | 22/03/2022 |
| --- | --- |
| Participantes: | Hugo Leonardo de Almeida Lopes |
|  | Kathleen Pfeifeer Carmona de Almeida |
|  | Lorena Moreno de Freitas |

- Montagem da Matriz CSD;

- Listagem das certezas, suposições e dúvidas;

| Data: | 29/03/2022 |
| --- | --- |
| Participantes: | Hugo Leonardo de Almeida Lopes |
|  | Kathleen Pfeifeer Carmona de Almeida |
|  | Lorena Moreno de Freitas |

- Criação de conta no GitHub;

- Detalhamento do ambiente do programa.

| Data: | 05/04/2022 |
| --- | --- |
| Participantes: | Hugo Leonardo de Almeida Lopes |
|  | Kathleen Pfeifeer Carmona de Almeida |
|  | Lorena Moreno de Freitas |

- Mapa conceitual (Miro)-(Whimsical)

- Fluxo de priorização (Kanban)

Matriz RACI do Projeto

| Matriz RACI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeto: Automação e gestão de processos para sua empresa |  |  |  |
| Gerente de Projeto: Kathleen Pfeifeer Carmona de Almeida |  |  |  |
| Matriz de responsabilidades (RACI) – Responsável pela execução, responsável pela Aprovação, deve ser Consultado e deve ser Informado |  |  |  |
| Atividade | Gerente | Equipe gerenciada | Patrocinador |
| Iniciar o projeto | CI | R | A |
| Definir o escopo | R | R | CI |
| Elaborar a WBS | R | R | - |
| Elaborar o cronograma | R | CI | - |
| Planejar os riscos | R | R | CI |
| Planejar a qualidade | R |  | A |
| Planejar o projeto | R | R | A |
| Monitorar o projeto | R |  |  |
| Encerrar o projeto | A | R | CI |
| Realizar garantia da qualidade | CI | R | A |
| Realizar controle da qualidade | R |  | CI |
| <completar com as atividades da equipe gerenciada> |  |  |  |
| Recursos Humanos |  |  |  |
| Nome | Papel | Nível de Proficiência* | Treinamentos Necessários |  |
| Hugo Leonardo | Desenvolvedor PL | Bom | - |  |
| Kathleen Pfeifeer | Gerente | Bom | Liderança |  |
| Lorena Moreno | Tester | Bom | CSS |  |
| Larissa Bueno | Analista de dados | Bom | - |  |
| Marcos Coelho | Desenvolvedor Jr. | Bom | CSS/HTML/JAVA |  |
| Identificação das Partes Interessadas |  |  |  |
| Posição / Cargo | Papel no Projeto | E-mail | Telefone |
| Desenvolvedor PL | Programação | Hugo.Leonardo@HKLprocess.com | (31) 3333-2443 |
| Gerente | Monitoramento | Pfeifeerkathleen@HKLprocess.com | (31) 3333-2444 |
| Analista de dados | Analisar as informações | Bueno@HKLprocess.com | (31) 3333-2445 |
| Tester | Testar a ferramenta | Lorena.Moreno@HKLprocess.com | (31) 3333-2446 |
| Desenvolvedor Jr. | Apoio ao programador | Coelho.Marcos@HKLprocess.com | (31) 3333-2447 |
| Avaliação das Partes Interessadas |  |  |  |
| Nome/Apoio | Expectativa no projeto | Influência | Importância/poder |  |
| Hugo Leonardo Apoiador | Alta | Bom | Alta |  |
| Kathleen Pfeifeer Apoiador | Alta | Bom | Ata |  |
| Lorena Moreno Apoiador | Alta | Bom | Média |  |
| Larissa Bueno Neutro | Média | Bom | Média |  |
| Marcos Coelho Neutro | Baixa | Bom | Baixa |  |